REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/26-01/02

URBROJ: 2109-9-1-26-1

Kotoriba, 17. ožujka 2026. godine

Na temelju  članka 20.  Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj  5/21 i 5/23) općinski načelnik podnosi

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kotoriba  za 2025. godinu

Članak 1.

Strategija upravljanja imovinom Općine Kotoriba za razdoblje 2026. – 2032. ( u daljnjem tekstu: Strategija) donesena je u prosincu 2025. godine i objavljena na mrežnim stranicama Općine Kotoriba.

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Kotoriba za razdoblje od 7 godina. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Kotoriba, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Planom je regulirano upravljanje imovinom sukladno Strategiji što podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup, i to  imovine čije održavanje i izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva.

Članak 2.

Općina Kotoriba ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava:

-„ Međimurske vode“    3,27  %,

-„ Međimurje plin“         2,9   %,

- „GKP PRE-KOM“       2,00 %.

Članak 3.

Davanje imovine  u zakup, korištenje ili najam regulirano je:

- Statutom Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21 i 5/23).

- Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 11/10).

- Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/19).

- Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/19).

- Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Kotoriba na korištenje udrugama („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/16).

- Odluka o dodjeli na privremeno ili povremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/24).

Članak 3.

Za imovinu  u 2025. godini obnovljene su police osiguranja.

Vrijednost imovine kontinuirano se ažurirala temeljem izvršenih procjena.

Registar imovine redovito se ažurirao.

Članak 4.

Plan upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2025. godinu ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 32/24, 11/25 i 26/25) izvršen je kako slijedi:

| IMOVINA | Planirano za 2025 godinu (eura) | Izvršeno za 2025. godinu (eura) | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Uređenje prostorija u vlasništvu Općine | 7.000,00 | 5.555,00 | 11Opći prihodi i primici |
| Sredstava zajedničke pričuve | 4.000,00 | 3.610,24 | 11 Opći prihodi i primici |
| Oprema za video-nadzor | 5.000,00 | 4.063,63 | Opći prihodi i primici 63,63 52Ostale pomoći 4.000,00 |
| Priprema natječajne dokumetnacije (reciklažno) Geodetsko katastarske usluge | 3.000,00 700,00 | 0,00 562,50 | 11 Opći prihodi i primici |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci, pripreme, aparati za gašenje i slično) Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Rušenje Dravska, uređenje Kolodvorska 2) | 3.000,00 10.000,00 | 2.827,00 8.689,72 | 11 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici |
| Projektiranje i izgradnja solarne elektrane Naknada za priključak solarne elektrane (HEP) | 5.000,00 3.000,00 | 4.787,50 2.687,70 | 11Opći prihodi i primici 11Opći prihodi i primici |
| Obnova zgrade stare škole – Zelena tranzicija | 1.967.000,00 | 116.109,75 | 11Opći prihodi i primici 111.484,75 51Pomoći EU 4.625,00 |
| Spomenici ( kužni pil) | 24.000,00 | 23.776,26 | 11Opći prihodi i primici 776,26 52Ostale pomoći 23.000,00 |
| Kupnja nekretnina – ostala zemljišta - kupnja nekretnina (Trg slobode) Procjembeni elaborati | 6.000,00 50.000,00 400,00 | 0,00 50.000,00 375,00 | 11Opći prihodi i primici 11Opći prihodi i primici |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izgradnja ograde kod knjižnice i čitaonice, K. Tomislava 121 | 5.000,00 6.000,00 | 0,00 5.937,50 | 11Opći prihodi i primici 37,50 52Ostale pomoći 5.900,00 |
| Rušenje stambenog objekta, Duga 14 | 18.000,00 | 17.875,00 | 11Opći prihodi i primici |
| Oprema za dječje igralište-Dječji vrtić Kotoriba | 20.000,00 | 19.260,00 | 11Opći prihodi i primici 3.760,00 52Ostale pomoći 15.500,00 |
| Izgradnja ograde Murska 15 | 18.000,00 | 17.500,00 | 11Opći prihodi i primici 500,00 43Ostali prihodi za posebne namjene 8.000,00 52Ostale pomoći 9.000,00 |
| Optička infrastruktura – izgradnja temelja i postavljanje stupova za optičku mrežu | 32.000,00 | 25.975,00 | 52Ostale pomoći 3.975,00 11Opći prihodi i primici 22.000,00 |
| UKUPNO: | 2.187.100,00 | 309.591,80 |  |

Članak 2.

Izvršenje Plana će biti objavljeno u “Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dario Friščić