REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/12

URBROJ: 2109-9-3-26-1

Kotoriba, 17. ožujka 2026. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), općinski načelnik Općine Kotoriba podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2025. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se, da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2025. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi /eura | Ostvareni rashodi /eura | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega)- dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina strojem u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica solju u slučaju potrebe | 3.000,00 | 1.417,50 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje ulica podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste, krpanja, popravke i slično | 5.000,00 | 0,00 |  |
| - Tekuće i investicijsko održavanje parkirališta obuhvaća održavanje postojećih parkirališta | 3.000,00 | 2.290,00 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje poljskih puteva – obuhvaća poravnanje i sanaciju poljskih puteva strojevima | 20.000,00 | 17.390,00 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - nabava prometne signalizacije obuhvaća nabavu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije | 20.000,00 | 18.738,72 | Ostali prihodi za posebne namjene 10.000,00 Opći prihodi i primici 8.738,72 |
| Kamera za nadzor brzine – oprema, postavljanje | 15.000,00 | 11.545,00 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 66.000,00 | 51.381,22 |  |

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje kanalizacije obuhvaća održavanje odnosno omogućavanje odvodnje površinskih i podzemnih voda, te prihvat oborinskih voda iz cestovnih kanala | 1.000,00 | 696,25 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 1.000,00 | 696,25 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| motorni benzin i dizel gorivo obuhvaća gorivo za strojeve i uređaje za održavanje javnih zelenih površina | 5.000,00 | 2.929,67 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje opreme i strojeva obuhvaća popravke opreme i strojeva | 10.100,00 | 7.384,40 | Opći prihodi i primici 41,48 Ostali prihodi za posebne namjene 7.342,92 |
| - tekuće održavanje javnih površina obuhvaća košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina te drugi poslovi vezani na održavanje javnih površina | 30.000,00 | 23.599,91 | Ostali prihodi za posebne namjene 19.599,91 Opći prihodi i primici 4.000,00 |
| - hortikulturno uređenje mjesta obnova, održavanje, sadnja drveća i drvoreda, ukrasnog grmlja i drugog bilja | 17.000,00 | 15.028,95 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća nabavu rezervnih dijelova za opremu i strojeve | 5.000,00 | 2.597,28 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 67.100,00 | 51.540,21 |  |

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/objašnjenja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje groblja obuhvaća košnju, održavanje živica, sadnja ukrasnog bilja i orezivanje | 5.000,00 | 306,55 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 5.000,00 | 306,55 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/objašnjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje javne rasvjete odnosi se na zamjenu rasvjetnih tijela | 10.000,00 | 3.270,50 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - električna energija za javnu rasvjetu odnosi se na potrošnju električne energije | 11.000,00 | 10.908,02 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 21.000,00 | 14.178,52 |  |

Članak 2.

Ovaj Izvještaj objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dario Friščić