REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/07

URBROJ: 2109-9-1-24-1

Kotoriba, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 71 stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kotoriba za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2023. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

I. NERAZVRSTANE CESTE

| Opis/euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja nerazvrstane ceste s parkiralištem, okretištem i pješačkom površinom Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 110.000,00 17.200,00 | 109.399,53 17.170,00 | Opći prihodi i primici 40.000,00 Pomoći Eu 30.399,53 Ostali prihodi za posebne namjene 39.000,00 Opći prihodi i primici Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 127.200,00 | 126.569,53 |  |

II. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis /euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Građenje dječjeg igrališta Oprema za dječje igralište Izgradnja parkirališta Ulica Nikole Zrinskog i I.Mažuranića | 11.000,00 44.000,00 2.000,00 | 10.886,63 43.593,87 1.057,62 | Opći prihodi i primici 9.000,00 Prihodi proračuna 1.886,63 Opći prihodi i primici 4.000,00 Prihodi proračuna 27.000,00 Ostali prihodi za posebne namjene 12.593,87 Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 57.000,00 | 55.538,12 |  |

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Opis/euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Objašnjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Katarine Zrinski | 20.000,00 | 0,00 | Izvršeno je početkom 2024. godine, zbog dinamike radova asfaltiranja |
| UKUPNO | 20.000,00 |  |  |

IV. JAVNA RASVJETA

| Opis/euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Instaliranje i zamjena uličnih kanderlabera A.Stepinca i Sajmišna Izgradnja javne rasvjete Ulica Matije Gupca Izrada plana rasvjete | 18.000,00 5.000,00 4.000,00 | 20.880,00 4.449,94 4.000,00 | Opći prihodi i primici 6.792,50 Ostale pomoći 14.087,50 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici nefinancijske imovine |
| UKUPNO | 27.000,00 | 29.329,94 |  |

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

V. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI „JUG“

| Opis /euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ceste Ind. zona jug – produžetak | 7.000,00 | 6.106,95 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| UKUPNO | 7.000,00 | 6.106,95 |  |

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

-

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

-

5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

-

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Općinski načelnik

Dario Friščić