REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/08

URBROJ: 2109-9-1-24-1

Kotoriba, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 I 5/2), općinski načelnik Općine Kotoriba podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se, da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2023. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje cesta - čišćenje snijega, dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina strojem u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica solju u slučaju potrebe | 3.000,00 | 0,00 | Nije bilo snježnih padalina u navedenom razdoblju pa nije bilo trošenja stavke |
| - tekuće održavanje ulica podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste, krpanja, popravke i slično | 4.000,00 | 1.951,25 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje poljskih puteva – obuhvaća poravnanje i sanaciju poljskih puteva strojevima | 18.000,00 | 18.437,50 | Opći prihodi i primici 100,00 Ostali prihodi za posebne namjene 18.337,50 |
| - nabava prometne signalizacije obuhvaća nabavu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije | 2.000,00 | 1.094,38 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 27.000,00 | 21.483,13 |  |

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje kanalizacije obuhvaća održavanje odnosno omogućavanje odvodnje površinskih i podzemnih voda, te prihvat oborinskih voda iz cestovnih kanala | 5.000,00 | 3.947,68 | Opći prihodi primici |
| UKUPNO | 5.000,00 | 3.947,68 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - motorni benzin i dizel gorivo obuhvaća gorivo za strojeve i uređaje za održavanje javnih zelenih površina | 5.000,00 | 3.754,72 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje opreme i strojeva obuhvaća popravke opreme i strojeva | 8.000,00 | 7.429,17 | Opći prihodi i primici 611,97 Ostali prihodi za posebne namjene 6817,20 |
| - tekuće održavanje javnih površina obuhvaća košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina te drugi poslovi vezani na održavanje javnih površina | 8.000,00 | 6.577,35 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - hortikulturno uređenje mjesta obnova, održavanje, sadnja drveća i drvoreda, ukrasnog grmlja i drugog bilja | 5.000,00 | 3.520,52 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća nabavu rezervnih dijelova za opremu i strojeve | 2.500,00 | 1.824,48 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 28.500,00 | 23.106,24 |  |

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje groblja obuhvaća košnju, održavanje živica, sadnja ukrasnog bilja i orezivanje | 5.000,00 | 3.290,84 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 5.000,00 | 3.290,84 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje javne rasvjete odnosi se na zamjenu rasvjetnih tijela | 10.000,00 | 2.929,38 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - električna energija za javnu rasvjetu odnosi se na potrošnju električne energije | 8.500,00 | 8.726,53 | Ostali prihodi za posebne namjene 8.226,53 Opći prihodi i primici 500,00 |
| UKUPNO | 18.500,00 | 11.655,91 |  |

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| -uređenje javnih površina obveza za poslove uređenja groblja i javnih površina | 1.000,00 | 483,78 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 1.000,00 | 483,78 |  |

Članak 2.

Ovaj Izvještaj objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dario Friščić