REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/23-01/08

URBROJ: 2109-9-3-23-1

Kotoriba, 18. prosinca 2023.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 16.sjednici održanoj  18. prosinca 2023. godine, donijelo je

# 2. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Kotoriba za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2023.godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 24/22 i 14/23) članak 2. mijenja se i glasi:

„

Članak 2.

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

I. NERAZVRSTANE CESTE

| Opis/euro | Plan 2023. | 2. izmjene i dopune | Novi plan 2023. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje i izgradnja pješačko-biciklističke infrastrukture Priprema natječajne dokumentacije za pješačko-biciklističku infrastrukturu Izgradnja nerazvrstane ceste s parkiralištem, okretištem i pješačkom površinom Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 143.000,00 2.500,00 110.000,00 17.200,00 | -143.000,00 -2.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 110.000,00 17.200,00 | Opći prihodi i primici 40.000,00 Ostali prihodi za posebne namjene 39.000,00 Pomoći EU 31.000,00 Ostali prihodi za posebne namjene 17.000,00 Opći prihodi i primici 200,00 |
| UKUPNO | 272.700,00 | -145.500,00 | 127.200,00 |  |

II. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis /euro | Plan 2023. | 2. izmjene i dopune | Novi plan 2023. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Građenje dječjeg igrališta Oprema za dječje igralište Izgradnja parkirališta Ulica Nikole Zrinskog i I.Mažuranića | 13.000,00 42.000,00 5.000,00 | -2.000,00 2.000,00 -3.000,00 | 11.000,00 44.000,00 2.000,00 | Prihodi proračuna 2.000,00 Opći prihodi i primici 9.000,00 Opći prihodi i primici 4.000,00 Prihodi proračuna 27.000,00 Ostali prihod za posebne namjene 13.000,00 Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 |  |

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Opis/euro | Plan 2023. | 2. izmjene i dopune | Novi plan 2023. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje spremišta za komunalne strojeve i alate Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Katarine Zrinski | 6.000,00 0,00 | -6.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | Opći prihodi i primici 17.300,00 Ostali prihodi za posebne namjene 2.700,00 |
| UKUPNO | 6.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 |  |

IV. JAVNA RASVJETA

| Opis/euro | Plan 2023. | 2. izmjene i dopune | Novi plan 2023. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instaliranje i zamjena uličnih kanderlabera A.Stepinca i Sajmišna Izgradnja javne rasvjete Ulica Matije Gupca Izrada plana rasvjete | 34.000,00 0,00 4.000,00 | -16.000,00 5.000,00 0,00 | 18.000,00 5.000,00 4.000,00 | Opći prihodi i primici 10.500,00 Ostale pomoći 7.500,00 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 38.000,00 | -11.000,00 | 27.000,00 |  |

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

V. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI „JUG“

| Opis /euro | Plan 2023. | 2. izmjene i dopune | Novi plan 2023. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ceste Ind. zona jug – produžetak | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine |
| UKUPNO | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 |  |

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

-

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

-

5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

-

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  KOTORIBA

PREDSJEDNIK

Općinskog  vijeća

Hinko Virgej